【网站建设外包合同】

甲方：星河数字科技有限公司（以下简称"甲方"）

乙方：李明（自由前端工程师，以下简称"乙方"）

第一条 工作范围

乙方为甲方开发企业官方网站，含首页、产品展示、关于我们、联系我们 4 个页面，适配 PC 与移动端。修改次数不超过 3 轮，超出按 500 元/轮另行收费。超出原定范围的需求需签变更订单并另计费。

第二条 付款条款

合同总金额人民币 30000 元。预付 30%（9000 元）于签署后 3 日内支付；中期款 40%（12000 元）于首页与产品展示页定稿后 7 日内支付；尾款 30%（9000 元）于全部交付物验收合格后 15 日内支付。验收以双方书面确认的设计简报为客观标准。甲方逾期付款按日 0.05% 支付违约金。付款周期 Net-15。

第三条 知识产权

乙方交付的网站代码及设计稿著作权归甲方所有。本合同未约定付款前权属状态。乙方使用的既有开发框架、UI 组件库等背景资料一并转让给甲方。乙方不得在个人作品集中展示本项目。

第四条 责任限制

乙方责任以本合同已收总额为限，不含间接损失、利润损失。双方对等承担因各自违约导致的直接损失。

第五条 终止

任一方终止需提前 15 天书面通知。终止时按已完成工作量结算。双方对等享有终止权。终止后保密义务继续有效。

第六条 保密

双方双向保密，期限 2 年。已公开信息、独立开发信息、合法获得信息为例外。

第七条 取消费用

甲方在项目过半后取消，应按已发生工作量的 60% 向乙方支付补偿。不可抗力情形除外。

第八条 适用法律

中华人民共和国法律。争议提交甲方所在地法院管辖。